Łódź, dnia 26 listopada 2024r.

Znak sprawy: SP182/26/1/2024

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy

boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem

1. **Zamawiający**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | Urząd Miasta Łodzi  ul. Piotrkowska 153,  90 – 926 Łódź  NIP: 725-00-28-902 |
| **Prowadzący postępowanie** | Szkoła Podstawowa nr 182  im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”  ul. Łanowa 16,  91 – 103 Łódź  NIP: 947 10 82 663 |

1. **Informacje dotyczące procedury udzielania zamówienia**
2. Procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z *Regulaminem Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto wskazanej w* *Ustawie – Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.*
3. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie, w każdej chwili bez podania przyczyny.
4. **Miejsce publikacji Zapytania. Komunikacja z zamawiającym.**
5. Bezpłatny i nieograniczony dostęp do Zapytania ofertowego: na stronie internetowej Zamawiającego [Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" -](https://sp182.edu.pl/) [Zamówienia publiczne - Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi](https://sp182lodz.bip.wikom.pl/strona/zamowienia-publiczne)
6. Komunikacja z Zamawiającym w sprawie procedury odbywa się pisemnie pocztą elektroniczną na adres: [zapytania.ofertowe@sp182.elodz.edu.pl](mailto:zapytania.ofertowe@sp182.elodz.edu.pl)
7. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego rozdziału, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 Zamawiający będzie publikował wszelkie informacje dotyczące procedury oraz będzie udzielał odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania o jej wyjaśnienie tak w zakresie merytorycznym jak i formalnym.
9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym.
10. Pytania zadawane przez potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego będą publikowane na stronie internetowej [Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" -](https://sp182.edu.pl/) [Zamówienia publiczne - Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi](https://sp182lodz.bip.wikom.pl/strona/zamowienia-publiczne)
11. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego w Łodzi przy ul. Łanowej 16 obejmującej prace projektowe:

1. Zakres dokumentacji:
2. budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) wraz z podbudową składającego się z boiska do gry   
   w piłkę nożną/ręczną, siatkową i w koszykówkę o wymiarach 72 m x 32 m,
3. wyposażenie boiska wielofunkcyjnego min. w: stoły do ping-ponga –   
   2 sztuki, piłkochwyty, sprzęt do piłki ręcznej/nożnej: bramki, siatki, tuleje; sprzęt do siatkówki: słupki, tuleje, siatka; sprzęt do koszykówki: konstrukcja, tablica, obręcz, siatka,
4. budowy bieżni trzytorowej o nawierzchni poliuretanowej wokoło kompleksu wraz z przedłużeniem bieżni dla biegu na 60 m oraz piaskownicy do zeskoku dla skoczni w dal,
5. wykonanie infrastruktury podziemnej, okablowania, fundamentów pod słupy oświetleniowe w celu późniejszego zainstalowania oświetlenia LED.
6. zagospodarowanie terenu np. ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, stojaki na rowery.
7. Elementy dokumentacji:

W skład dokumentacji wchodzić będą niżej wymienione odrębne opracowania:

1. koncepcja architektoniczna – min. 2 warianty do akceptacji Zamawiającego – po 1 egz.
2. wykonanie mapy dc. projektowych w ilości niezbędnej do realizacji prac projektowych
3. projekt budowy obiektów sportowych oprawiony format projektów A-4   
   z podpisami - 4 kpl.
4. projekt zagospodarowania terenu oprawiony format projektów A-4   
   z podpisami - 4 kpl.
5. projekt oświetlenia boiska oprawiony format projektów A4 z podpisami   
   - 4 kpl.
6. i inne projekty niezbędne projekty branżowe - 4 kpl.
7. przedmiary robót - 2 egz
8. kosztorysy inwestorskie z podziałem na etapy realizacji - 2 egz
9. zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz
10. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oprawione format projektów A4 z podpisami - 2 egz
11. 1 kpl. wszystkich opracowań w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formie umożliwiającej odczyt rysunków i map za pomocą programu AutoCAD, jak również edycję oraz nanoszenie zmian oraz w formacie pdf. Pliki tekstowe winny być przedstawione w formacie .doc lub docx oraz pdf, zdjęcia lub ilustracje w formacie .jpg. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary w programie NORMA w formacie .ath oraz pdf.
12. **Cena ofertowa obejmować powinna również zrealizowanie 20 nadzorów autorskich ( pobytów na budowie).** Zamawiający, w przedmiocie usługi dotyczącym nadzorów autorskich, przewiduje wykorzystanie prawa opcji.   
    W ramach zamówienia podstawowego zrealizowane będzie 20 nadzorów autorskich. Dodatkowo Zamawiający, **w zależności od potrzeby**, w czasie realizacji inwestycji, zastrzega sobie możliwość zrealizowania dodatkowych, maksymalnie 20 nadzorów autorskich, po cenie za jeden nadzór określonej przez Wykonawcę w Formularzu oferty dla zamówienia podstawowego, lecz nie większej niż 350 zł za pobyt.
13. **Etapy projektowania:**

Proces projektowania musi odbywać się w następujących etapach:

1. Etap 1 - Opracowanie koncepcji:
2. Wykonanie pełnej koncepcji rozwiązania funkcjonalnego boiska, składające się z części opisowej i części graficznej   
   (rzuty i wizualizacje),
3. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu składające się  
    z części opisowej i części graficznej (wizualizacje),
4. Wykonanie, szacunkowego kosztu realizacji - wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych oraz wyposażenia oraz zagospodarowania terenu,

Wszystkie wyżej wymienione etapy muszą zostać wykonane w terminie   
30 dni od daty zawarcia Umowy wraz z akceptacją przez Zamawiającego.

1. Etap 2 - Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń aż do uzyskania pozwolenia na budowę
2. Etap 3 - Opracowanie projektów wykonawczych w razie konieczności
3. Etap 4 - Opracowanie kosztorysów nakładczych i kosztorysów inwestorskich.

Projekty muszą spełniać wymagania prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725   
z późn.zm.), w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1609 z późn.zm.).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy nakładcze muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Technologii i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)

Kosztorys inwestorski musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458)

Każdy z etapów 1, 2, 3 i 4, musi zostać zakończony protokołem w którym projektujący i odbierający stwierdzą, że opracowanie jest wystarczające   
i prawidłowe. Warunkuje to przystąpienie do następnego etapu prac. Obowiązkiem projektujących jest uzgodnienie typów i określenie parametrów technicznych wszystkich materiałów i urządzeń tak aby zastosowane materiały i urządzenia były w maksymalnym odpowiednie dla celów realizacji projektowanego zadania. Uzgodnienia te muszą zostać sporządzone na piśmie.

1. **Wytyczne do projektu:**
2. Wszystkie opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 i 101 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z póżn. zm. – dalej PZP), w szczególności uwzględniać, że:
4. W opisie proponowanych materiałów i urządzeń nie można zawierać zapisów, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że proponowanych materiałów i urządzeń nie można opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku w opisie muszą być wskazane kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
5. Proponowane materiały i urządzenia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w jeden z następujących sposobów przez:

- określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia,

- odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, o których mowa w art. 102 PZP, oraz norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i innych systemów referencji technicznych określonych w art.101 ust. 1 pkt. 2 PZP; w takim przypadku zastosowanie mają zapisy art. 102 PZP,

- odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 PZP, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1, w zakresie wybranych cech,

- odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

1. Opisując proponowane materiału i urządzenia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ust. 1 pkt 2 PZP oraz ust. 3, należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

**V. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Niedokonanie podziału zamówienia na części wynika z konieczności przedstawienia jednolitej i spójnej wizji proponowanych do wykonania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej, W przypadku wpłynięcia wniosku/wniosków o przeprowadzenie wizji lokalnej – Zamawiający zamieści ogłoszenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców, wyznaczając jej termin i godzinę.
6. **Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV:**

71220000 - 6 Usługi projektowania architektonicznego

71400000 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawców**
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
3. nie podlegają wykluczeniu:
4. spełniają na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w zapytaniu.

2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z zapytania. Z niniejszego zapytania wyklucza się wykonawców:

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- na podstawie przepisów art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach ” wykluczy   
z postępowania:

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134   
z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających   
(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych   
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**
   1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w zapytaniu:**
2. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5. zdolności technicznej lub zawodowej.
   1. **Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału   
      w zapytaniu, jeżeli:**

3.2.1) w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie;

3.2.2) w odniesieniu do warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie;

3.2.3) w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie;

3.2.4) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

1. wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert w zapytaniu) a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  
    z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy boiska wielofunkcyjnego wraz   
   z podbudową o wartości co najmniej **40 000,00 zł** **brutto**,   
   z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie   
w realizacji usług projektowych z innymi wykonawcami, usługi,

o których mowa powyżej, dotyczą usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

1. wykaże, że dysponuje na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje:
2. co najmniej 1 osobą – która będzie pełnić funkcję projektanta   
   i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała, lub uczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 projektów konstrukcyjnych których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz   
   z podbudową
3. co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie techniczne   
   i uprawnienia do projektowania, która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała, lub uczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 projektów instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1646),

- wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,   
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją   
o podstawie do dysponowania tymi osobami,

* + 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne   
       z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn.zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia   
       7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
    2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane,   
       z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.   
       o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
        w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646).
    3. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).Warunek określony w pkt. VI.3.2.4 zapytania zostanie uznany za spełniony jeżeli spełni go jeden   
       z Wykonawców.
    4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie zapytania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
    5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz   
       w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
    6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
    7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
    8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
    9. o których mowa w pkt. 3.2.4) zapytania oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI.2 zapytania.

3.2.14) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. VII.3.2.13) zapytania, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą.

* + 1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału   
       w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
    2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt VI.3.2.4) zapytania, to podmiot udostępniający ma spełnić ten warunek samodzielnie.
    3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
    4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub takie podmioty działające wspólnie (konsorcja), wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia określone powyżej.
    5. Ocena spełniania braku podstaw wykluczenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu   
       o informacje zawarte w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę, którego treść zawarta jest w Formularzu ofertowym.
    6. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
    7. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez konsorcjum całe konsorcjum podlega wykluczeniu, jeżeli wskazana w ustawie okoliczność zachodzić będzie w stosunku do choćby jednego   
       z członków konsorcjum.
    8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę   
       w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
    9. Zakres prac zleconych podwykonawcom może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, a każdorazowe zatrudnieni podwykonawcy odbywać się musi za wiedzą i akceptacją Zamawiającego.
    10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
    11. **Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia**.

1. **Odrzucenie oferty**

Oferta Wykonawcy polega odrzuceniu, jeżeli:

1. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie postanowień pkt VI.3.2 zapytania.
2. Treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu.
3. Złożona oferta jest niekompletna.
4. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. **Opis sposobu przygotowania oferty**
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu.
9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej zapytania ofertowego.
10. Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty – załącznik nr 1.
11. Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.
12. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania, nie można wycofać, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
14. Termin związania z ofertą złożoną w przedmiotowym zapytaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Oferta może zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta w formie elektronicznej musi być podpisana [**kwalifikowanym podpisem elektronicznym**](https://www.nccert.pl/) lub [**podpisem zaufanym**](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER) lub [**podpisem osobistym**](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone przez “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
16. Ofertę wraz z załącznikami złożoną w formie elektronicznej sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 773). Wśród formatów powszechnych a **nie występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
17. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES
18. Zawartość złożonej oferty:
    1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym - załącznik Nr 1 do zapytania.
    2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wskazane w treści Formularza ofertowego załącznik nr 2 do zapytania,
    3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do zapytania,
    4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4 do zapytania,
    5. Wykaz osób którymi dysponuje wykonawca, a którzy będą realizować przedmiot zapytania – załącznik nr 5 do zapytania,
    6. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia).
19. **Miejsce oraz termin składania ofert**
20. Ofertę w formie pisemnej należy składać drogą korespondencyjną na adres: **Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” ul. Łanowa 16, 91 – 103 Łódź.** Ofertę w formie elektronicznej należy składać na adres skrzynki e-mail zamawiającego tj.: [zapytania.ofertowe@sp182.elodz.edu.pl](mailto:zapytania.ofertowe@sp182.elodz.edu.pl)
21. Ofertę – bez względu na formę jej złożenia - należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 4 grudnia 2024 r. godz. 10:00.**
22. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
23. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego.
24. Zestawienie złożonych ofert Zamawiający opublikuje na stronie prowadzonego zapytania.
25. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny

Oferent określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego, tzn. za umówione wynagrodzenie wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i usług z nimi związanych.

Cena określona w ofercie będzie w formie ryczałtu (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. 2022, poz. 1360 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczną. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące Strony wynagrodzenie.

Cena oferty powinna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków oferenta – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie   
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:

zarządzania procesem produkcji;

wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw;

oryginalności dostaw oferowanych przez wykonawcę;

zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.   
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

7.1 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie postanowień niniejszego zapytania, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. X.6 zapytania, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

7.2 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt X.6 zapytania.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

Kryterium oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

cena (C) - 60 pkt

doświadczenie projektanta (D) – 40 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert kierując się następującymi założeniami:

Cena oferty (C) będzie wynikała z „Ceny brutto oferty”, zapisanej w pkt 4 4.5 Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako C minimum. Cena „C” będzie oceniana wg skali punktowej. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 60. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

gdzie: C i - cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

Doświadczenie projektanta (D) będzie oceniana wg skali punktowej. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 40, Ilość punktów przyznana będzie badanej ofercie na podstawie oferowanego doświadczenia projektanta. Oferowane doświadczenie należy podać w ilościach wykonanych i zakończonych usług. Do oceny w tym kryterium Zamawiający będzie oceniał TYLKO te usługi, które nie będą wskazane w wykazie doświadczenia projektanta w co najmniej 2 projektach konstrukcyjnych których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową – wykazanych w załączniku nr 5 do zaproszenia.

*2) Doświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta (D) – 40 pkt*

*a) posiada doświadczenie zawodowe jako projektant i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 2 projekty konstrukcyjne których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową = 0 pkt. (poziom min. warunek udziału w postępowaniu)*

*b) posiada doświadczenie zawodowe jako projektant i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 3 projekty konstrukcyjne których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową = 10 pkt.*

*c) posiada doświadczenie zawodowe jako projektant i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 4 projekty konstrukcyjne których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową = 20 pkt.*

*d) posiada doświadczenie zawodowe jako projektant i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 5 lub więcej projektów konstrukcyjnych których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową = 40 pkt.*

W przypadku niepodania doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia w pkt. 6 Formularzu **ofertowym**, Zamawiający uzna to za brak wskazania doświadczeni osoby skierowanej do pełnienia funkcji projektant i przyzna 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia osoby pełniącej funkcję projektanta.

Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, na stronie internetowej wskazanej w Rozdziale III zapytania ofertowego.

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który został wybrany jako najkorzystniejszy dostarczy do Zamawiającego:

Informacje niezbędne do uzupełnienia i podpisania umowy

Wykaz dokumentacji potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, ul. Łanowa 16, 91 – 103 Łódź. W związku z powyższym kontakt z Administratorem możliwy jest w sposób tradycyjny poprzez przygotowanie korespondencji na wskazany adres. Ponadto mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie dzwoniąc pod numer: 42 652 85 17 lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres:.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: [iod.sp182@cuwo.lodz.pl](mailto:iod.sp182@cuwo.lodz.pl)

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

przeprowadzenia postępowania ofertowego i wyłonienie wykonawcy,

zawarcia umowy,

rozliczenia finansowo - księgowego

W ramach określonego celu nie występuje profilowanie, przy czym Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą transferowane poza Polskę. Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej określonego celu.

Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat po zakończeniu ww. postępowania, w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze, przy czym odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.

Załączniki do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osób które będą realizować przedmiot zamówienia

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| Kategoria przedsiębiorstwa | ……………………………………………………………………………………………………………………  *(wypełnić zgodnie z poniższymi kategoriami)*  mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie przekraczający 2 mln Euro  przedsiębiorstwo małe: mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 10 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln Euro  przedsiębiorstwo średnie: mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln Euro  duże przedsiębiorstwo: 250 i więcej pracowników oraz roczny obrót przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln Euro |

2. Zamawiający:

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153, 90 – 926 Łódź, NIP: 725-00-28-902

Podmiot prowadzący zapytanie:

Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” ul. Łanowa 16,

91 – 103 Łódź, NIP: 947 10 82 663

3 Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem

4. CENA OFERTY (C) [KRYTERIUM OCENY OFERT]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena netto w zł | VAT w % | Cena brutto w zł  (kol. 2 + (kol. 2 x kol. 3) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Dokumentacja projektowa |  |  |  |
| Nadzory autorskie – 20 pobytów |  |  |  |
| Razem zł |  |  |  |
| [Razem słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | |

5. Oświadczam, że ww. wynagrodzenie ma charakter pełnego ryczałtu i nie będzie podlegać żadnym zmianom w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu z wyjątkami określonymi w projekcie umowy.

6. Doświadczenie projektanta (D) – 40 pkt [KRYTERIUM OCENY OFERT]:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Doświadczenie projektanta (D) | |
| 1. | posiada doświadczenie zawodowe jako projektant i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 2 projekty konstrukcyjne których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową  = 0 pkt. (poziom min. warunek udziału w postępowaniu | …..\* |
| 2. | posiada doświadczenie zawodowe jako projektant i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 3 projekty konstrukcyjne których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową | …..\* |
| 3. | posiada doświadczenie zawodowe jako projektant i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 4 projekty konstrukcyjne których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową | …..\* |
| 4. | posiada doświadczenie zawodowe jako projektant i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 5 lub więcej projektów konstrukcyjnych których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową | …..\* |

*\** Przy właściwym zaoferowanym doświadczeniu osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) należy zaznaczyć je symbolem „X” W przypadku braku wskazania oferowanego przez Wykonawcę doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) Zamawiający przyzna wykonawcy 0 pkt w tym kryterium.

Potwierdzam wskazany w SWZ okres realizacji przedmiotu zamówienia – 4 m-ce licząc od daty zawarcia umowy.

Sposób płatności określa każdorazowo projekt umowy.

Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w zapytaniu.

Oświadczenia Wykonawcy:

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu i załącznikach w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Akceptuję przedstawione warunki i zakres realizacji przedmiotu zamówienia.

Akceptuję warunki gwarancji, termin realizacji zamówienia, termin płatności faktur.

Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

Akceptuję projekt umowy i w przypadku wybrania oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

Oświadczam, że informacje i dokumenty zawarte w pliku/plikach (wpisać nazwę pliku) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_\_ (podać nr załącznika) do Oferty i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane.

Zamierzam / nie zamierzam\* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia \_\_\_\_\_\_\_\_ podwykonawcom *(Podać firmy podwykonawców)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\* Oświadczam, że wspólnie ubiegając się o niniejsze zamówienie publiczne, poszczególni wykonawcy wykonają następujący zakres usług:

Wykonawca 1 (należy wskazać nazwę i adres) : …………………………………..

wykona następujący zakres niniejszego zamówienia:

1. ……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

Wykonawca 2 (należy wskazać nazwę i adres) : ………………………………….

wykona następujący zakres niniejszego zamówienia:

1. ……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

*\* (Zamawiający dopuszcza zwielokrotnienie treści oświadczenia w przypadku trzech i więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024r. poz. 361) w zakresie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego) o wartości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku) przy czym stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie wynosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (wskazać stawkę podatku)

UWAGA. Punkt 14 Wykonawca wypełnia jedynie w przypadku powstawania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

*[\* niepotrzebne skreślić]*

*\*\* dotyczy jedynie wykonawców wspólnie składających ofertę w ramach konsorcjum*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis własnoręczny wykonawcy lub

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

Zamawiający:

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153, 90 – 926 Łódź, NIP: 725-00-28-902

Podmiot prowadzący zapytanie:

Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” ul. Łanowa 16, 91 – 103 Łódź,

NIP: 947 10 82 663

Wykonawca/Podmiot udostępniający

zasoby

…………………………………………

……………………………………………  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

……………………………………………

(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ZAPYTANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” ul. Łanowa 16, 91 – 103 Łódź, oświadczam, co następuje:

I.

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na postanowień określonych w treści zapytania

lub

Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie pkt VI. 2 zapytania.

II.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 7.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis własnoręczny wykonawcy lub

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

Zamawiający:

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153, 90 – 926 Łódź, NIP: 725-00-28-902

Podmiot prowadzący zapytanie:

Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” ul. Łanowa 16, 91 – 103 Łódź,

NIP: 947 10 82 663

Wykonawca

……………………………………………

……………………………………………

(Pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” ul. Łanowa 16, 91 – 103 Łódź, oświadczam, co następuje:

\* Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w zapytaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VI.3.2,

lub

\* Oświadczam, że celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VI.3.2 zapytania polegam na zdolności następującego podmiotu …………………………………………………………………………….

*(należy podać nazwę i adres podmiotu udostępniającego zasoby)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis własnoręczny wykonawcy lub

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W zapytaniu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” ul. Łanowa 16, 91 – 103 Łódź, oświadczam, co następuje:

działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………………..... zobowiązuje się do oddania

*(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)*

do dyspozycji Wykonawcy ……………………………….…………………………….………………………………………………………………...……biorącego udział

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(udostępniane zasoby dotyczą zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej które zostały określone w pkt. ……. zapytania - warunki udziału w postepowaniu)*

*Jednocześnie na potwierdzenie, że stosunek łączący mnie z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do w/w zasobów wskazuje, iż:*

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów będzie następujący: ……………………………………………………………

Sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………………………………………….…………………………..

Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą : …………………………………………………………………

Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis własnoręczny wykonawcy lub

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego

WYKAZ

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert w zapytaniu) a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług projektowych z innymi wykonawcami, usługi, o których mowa powyżej, dotyczą usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania  i miejsce wykonania usługi | Rodzaj zrealizowanej usługi | Wartość wykonanej usługi  (w zł netto) | Zakres zrealizowanej usługi | Data  Wykonania usługi |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis własnoręczny wykonawcy lub

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 5

do zapytania ofertowego

WYKAZ

potwierdzający, że wykonawca dysponuje:

co najmniej 1 osobą – która będzie pełnić funkcję projektanta i posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała, lub uczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 projektów konstrukcyjnych których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową

co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania, która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała, lub uczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 projektów instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646),

- wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Doświadczenie i wykształcenie osoby | Rodzaj usługi | Zakres wykonanej usługi i pełnione obowiązki | Data  zakończenia usługi |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Projektant | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Projektant instalacji elektrycznych | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

*Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług z innymi wykonawcami, o których mowa powyżej, dotyczą usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis własnoręczny wykonawcy lub

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 6

do zapytania ofertowego

UMOWA Nr

zawarta w dniu ………………..r. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej *„*Zamawiającym*”* reprezentowanym przez:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

a firmą

**…………………………………………..**

mającą siedzibę …………………………………, zarejestrowaną w KRS Nr …………….. Sąd Rejonowy dla ……………………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………, o numerze REGON ………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………………………..,

2. ………………………………...

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego stosownie do przepisów art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) dalej zwaną Ustawą, w trybie zapytania ofertowego (numer sprawy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

1

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego w Łodzi przy ul. Łanowej 16.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji:

budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) wraz z podbudową składającego się z boiska do gry w piłkę nożną/ręczną, siatkową i w koszykówkę o wymiarach 72 m x 32 m,

wyposażenie boiska wielofunkcyjnego min. w: stoły do ping-ponga – 2 sztuki, piłkochwyty, sprzęt do piłki ręcznej/nożnej: bramki, siatki, tuleje; sprzęt do siatkówki: słupki, tuleje, siatka; sprzęt do koszykówki: konstrukcja, tablica, obręcz, siatka,

budowy bieżni trzytorowej o nawierzchni poliuretanowej wokoło kompleksu wraz z przedłużeniem bieżni dla biegu na 60 m oraz piaskownicy do zeskoku dla skoczni w dal,

wykonanie infrastruktury podziemnej, okablowania, fundamentów pod słupy oświetleniowe w celu późniejszego zainstalowania oświetlenia LED.

zagospodarowanie terenu np. ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, stojaki na rowery.

W skład dokumentacji wchodzić będą niżej wymienione odrębne opracowania:

koncepcja architektoniczna – min. 2 warianty do akceptacji Zamawiającego – po 1 egz.

wykonanie mapy dc. projektowych w ilości niezbędnej do realizacji prac projektowych

projekt budowy obiektów sportowych oprawiony format projektów A-4 z podpisami - 4 kpl.

projekt zagospodarowania terenu oprawiony format projektów A-4 z podpisami - 4 kpl.

projekt oświetlenia boiska oprawiony format projektów A4 z podpisami - 4 kpl.

i inne projekty niezbędne projekty branżowe - 4 kpl.

przedmiary robót - 2 egz

kosztorysy inwestorskie z podziałem na etapy realizacji - 2 egz

zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oprawione format projektów A4 z podpisami - 2 egz

1 kpl. wszystkich opracowań w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formie umożliwiającej odczyt rysunków i map za pomocą programu AutoCAD, jak również edycję oraz nanoszenie zmian oraz w formacie pdf. Pliki tekstowe winny być przedstawione w formacie .doc lub docx oraz pdf, zdjęcia lub ilustracje w formacie .jpg. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary w programie NORMA w formacie .ath oraz pdf.

Proces projektowania musi odbywać się w następujących etapach:

Etap 1 - Opracowanie koncepcji:

Wykonanie pełnej koncepcji rozwiązania funkcjonalnego boiska, składające się z części opisowej i części graficznej (rzuty i wizualizacje),

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu składające się z części opisowej i części graficznej (wizualizacje),

Wykonanie, szacunkowego kosztu realizacji - wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych oraz wyposażenia oraz zagospodarowania terenu,

Wszystkie wyżej wymienione etapy muszą zostać wykonane w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy wraz z akceptacją przez Zamawiającego.

Etap 2 - Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń aż do uzyskania pozwolenia na budowę

Etap 3 - Opracowanie projektów wykonawczych w razie konieczności

4.4. Etap 4 - Opracowanie kosztorysów nakładczych i kosztorysów inwestorskich.

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn.zm.), w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1609 z późn.zm.).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy nakładcze muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Technologii i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)

Kosztorys inwestorski musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458)

Każdy z etapów 1, 2, 3 i 4, musi zostać zakończony protokołem w którym projektujący i odbierający stwierdzą, że opracowanie jest wystarczające i prawidłowe. Warunkuje to przystąpienie do następnego etapu prac. Obowiązkiem projektujących jest uzgodnienie typów i określenie parametrów technicznych wszystkich materiałów i urządzeń tak aby zastosowane materiały i urządzenia były w maksymalnym odpowiednie dla celów realizacji projektowanego zadania. Uzgodnienia te muszą zostać sporządzone na piśmie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego oraz wykonać prace będące przedmiotem umowy w terminie 5 m-cy licząc od daty zawarcia umowy.

Nadzory autorskie zostaną zrealizowane w czasie trwania realizacji budowy.

§ 3

Wartość ryczałtowa przedmiotu zamówienia tzw. podstawowego zgodnie z ofertą

(Zał. nr 1) wynosi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena netto [pln] | VAT [pln] | Cena brutto [pln] |
| Dokumentacja projektowa |  |  |  |
| Nadzory autorskie – 20 pobytów |  |  |  |
| Razem zł |  |  |  |
| Słownie zł brutto: | …………………………………………………złote …./100 | | |

Cena 1 nadzoru – …....,…… zł brutto (słownie brutto: ………………………….. i …../100).

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w pkt. 1 nie będzie podlegało w okresie realizacji umowy, żadnym waloryzacjom, w tym również z tytułu inflacji.

Etapy 2, 3, 4 i 5 muszą zostać zakończone protokołami w którym projektujący i odbierający stwierdzą, że opracowanie jest wystarczające i prawidłowe. Warunkuje to przystąpienie do następnego etapu prac. Obowiązkiem projektujących jest uzgodnienie typów i określenie parametrów technicznych wszystkich materiałów i urządzeń tak aby zastosowane materiały i urządzenia były w maksymalnym odpowiednie dla celów realizacji projektowanego zadania. Uzgodnienia te muszą zostać sporządzone na piśmie.

Przekazanie całości prac projektowych nastąpi w siedzibie „Zamawiającego” na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Strony. „Wykonawca” przekaże „Zamawiającemu” spis dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności.

Zamawiający dokona sprawdzenia i protokólarnej, komisyjnej oceny prac będących przedmiotem zamówienia, w terminie 14 dni od daty ich przekazania.

Warunkiem uruchomienia płatności jest podpisanie końcowego protokołu odbioru całego zakresu prac oraz przekazanie „Zamawiającemu” pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. i decyzji administracyjnych.

Zapłata należności za dokumentację projektową nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokoły odbioru i protokoły komisyjnej oceny prac projektowych, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni, licząc od daty dokonania ewentualnych poprawek zapisanych w protokole przez Zamawiającego, oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazanej na wystawionej fakturze.

Zapłata należności za nadzory autorskie na etapie realizacji robót budowlanych nastąpi na podstawie faktury wystawionej (nie częściej niż raz na kwartał) w oparciu o kartę nadzoru autorskiego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazanej na wystawionej fakturze.

Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Wstrzymanie zapłaty w przypadku, o którym mowa powyżej nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiający w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

Wykonawca oświadcza, że konto firmowe, na które mają być dokonywane płatności wynikające z niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na numer rachunku Wykonawcy zgłoszony do Urzędu Skarbowego i wskazany na fakturze.

§ 4

Strony postanawiają, że w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 (dokumentacja projektowa), następuje również przeniesienie na „Zamawiającego” praw własności zamawianego dzieła oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, co następuje w momencie odbioru i przyjęcia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich następujących polach eksploatacji, w szczególności:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką eg­zemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wpro­wadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

odpłatne użyczanie, sprzedaż, zamiana.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

będzie dysponował całością autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83, z późn. zm.) w zakresie umożliwiającym przeniesienie tych praw na Zamawiającego;

przedmiot umowy będzie wykonywany w sposób, który nie spowoduje możliwości żądania przez podmioty trzecie udostępnienia im przedmiotu umowy;

przeniesienie autorskich praw majątkowych nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych), w tym nie będzie wymagać jakichkolwiek dodatkowych zgód, oświadczeń czy zezwoleń.

Z tytułu złożonych powyżej oświadczeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw tych osób, będących ewentualnym skutkiem oświadczeń złożonych w niniejszej Umowie przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego przystąpić do toczącego się postępowania po stronie Zamawiającego oraz według wyboru Zamawiającego:

na własny koszt uzyskać i przenieść bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego prawo do zgodnego z prawem używania utworów, o ile roszczenia osób trzecich wynikają z działań Wykonawcy lub

na własny koszt wymienić lub zmodyfikować rezultaty prac tak, by nie naruszały praw własności intelektualnej, o ile roszczenia osób trzecich wynikają z działań Wykonawcy (przy czym zmieniony rezultat prac będzie odpowiadał jak najbardziej pierwotnej wersji Przedmiotu Umowy).

§ 5

Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych i opracowanej dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze). Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji inwestycji czuwać nad poprawnością dokumentacji projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji inwestycji ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić nieodpłatne opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania robót. Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie przez Wykonawcę stanowi podstawę po stronie Zamawiającego do:

prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę; lub

do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres na okres 5 lat od dnia jej przekazania, jednakże nie dłużej niż do dnia……………..W ramach niniejszej gwarancji::

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami techniczno-budowlanymi. Za wadę dokumentacji projektowej uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do wady Inwestycji lub jej dowolnej części,

w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie dłuższym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia kar umownych. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

okres rękojmi zostaje wydłużony i trwa od dnia przekazania dokumentacji projektowej do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 500 zł w przypadku, gdy okres usunięcia wady przekroczy okresy wskazane w ust. 2, liczone za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 0,5 % wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wskazane wyżej kwoty kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej straty.

§7

Nadzór autorski

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 20 pobytów na budowie. W przypadku kolejnych pobytów obowiązuje stawka jednostkowa za 1 nadzór określona w § 3 ust. 1.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, w toku realizacji inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją Zamawiającego oraz dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi normami, a ponadto do:

niezwłocznego i nieodpłatnego uzupełniania dokumentacji projektowej,

nieodpłatnego wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

§8

Wykonawca zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:

z tytułu rozwiązania umowy, niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartych w umowie w wysokości 10,0 % wartości netto umowy;

za zwłokę w oddaniu, określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 2,0 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki;

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do ich usunięcia.

za nieprzedłożenie zabezpieczenia lub niewniesienie nowego zabezpieczenia, w taki sposób by zachować ciągłość jego udzielenia, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia.

Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 9

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 10

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:

a) nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych stawek podatku VAT), podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy,

nastąpiła zmiana danych wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych.

Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

cl) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy,

c2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

zostały spełnione łącznie następujące warunki:

dl) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

d2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

12

1. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe przekazane w umowie są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

2. Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych w zakresie udostępnienia ich danych Zamawiającemu.

13

Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, ul. Łanowa 16, 91 – 103 Łódź. W związku z powyższym kontakt z Administratorem możliwy jest w sposób tradycyjny poprzez przygotowanie korespondencji na wskazany adres. Ponadto mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie dzwoniąc pod numer: 42 652 85 17 lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres:.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: [iod.sp182@cuwo.lodz.pl](mailto:iod.sp182@cuwo.lodz.pl)

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

przeprowadzenia postępowania ofertowego i wyłonienie wykonawcy,

zawarcia umowy,

rozliczenia finansowo - księgowego

W ramach określonego celu nie występuje profilowanie, przy czym Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą transferowane poza Polskę. Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej określonego celu.

Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat po zakończeniu ww. postępowania, w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze, przy czym odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Łodzi.

§ 15

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.

§ 16

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne wynikające z umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za wyrządzone szkody.

§ 17

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY